Plan de Pruebas de Software Conicream AlPaso

Efrén Dayef Vásquez Rondón

Elkin Asdrúbal Duarte Fonseca

Docente Fanny Casadiego Chiquillo

Ingeniería de Software II

Universidad de Pamplona

Villa del Rosario

Facultad de Ingenierias y Arquitectura

Ingenieria de Sistemas

Marzo de 2026

# 1. Introducción

El presente documento constituye el Plan de Pruebas formal del proyecto Conicream Alpaso, elaborado siguiendo la estructura definida por el estándar IEEE 829 (Standard for Software and System Test Documentation) y los lineamientos del área de conocimiento de Pruebas de Software del SWEBOK v3.0 (Software Engineering Body of Knowledge).

Conicream Alpaso es una aplicación móvil multiplataforma desarrollada en Flutter, con un backend en NestJS y base de datos PostgreSQL, orientada a digitalizar y automatizar la gestión de pedidos, inventario, sobrantes y liquidaciones de la distribuidora de helados Coni Cream, ubicada en el municipio de El Zulia, Norte de Santander.

El plan de pruebas tiene como propósito definir el alcance, la estrategia, los recursos, el cronograma y los criterios bajo los cuales se verificará que el sistema cumple con los requisitos funcionales, no funcionales y de negocio establecidos en la especificación de requisitos del proyecto.

# 2. Alcance de las Pruebas

## 2.1 Elementos del sistema sujetos a prueba

Las pruebas cubren los tres componentes principales del sistema:

•  Frontend móvil: pantallas, navegación, lógica de estado con Riverpod, validaciones de formularios y comunicación con el backend mediante el cliente HTTP Dio.

•  Backend: módulos, controladores, servicios, guards de autenticación JWT y lógica de negocio de cada endpoint.

•  Base de datos: integridad referencial, restricciones, procedimientos de cálculo de liquidación y consistencia de datos de sobrantes.

## 2.2 Módulos funcionales incluidos en el alcance

| Módulo | Componente |
| --- | --- |
| Autenticación y control de acceso | Backend + Flutter |
| Gestión de comerciantes (CRUD) | Backend + Flutter |
| Gestión de productos e inventario | Backend + Flutter |
| Creación y gestión de pedidos diarios | Backend + Flutter |
| Recargas durante la jornada | Backend + Flutter |
| Registro de sobrantes y acumulación | Backend + PostgreSQL |
| Cálculo y cierre de liquidación | Backend + PostgreSQL |
| Notificaciones push | Backend + Flutter |
| Generación de planilla Excel | Backend |

2.3 Características excluidas del alcance

Las siguientes características quedan fuera del alcance de este plan de pruebas, por no formar parte del MVP definido:

•  Sistema de pagos en línea, pues el pago es presencial y externo al sistema por diseño.

•  Integración automática con la plataforma de Crem Helado para carga de planillas.

•  Pruebas de compatibilidad con iOS ya que requiere dispositivo físico Apple y cuenta Apple Developer activa.

# 3. Elementos a Probar

De acuerdo con el SWEBOK v3.0, los elementos a probar son los artefactos de software sobre los cuales se aplicarán las técnicas de prueba. Para Conicream Alpaso se identifican los siguientes:

## 3.1 Artefactos del backend

•  Módulo de autenticación: servicio de login, generación de token JWT, guard de autenticación, guard de roles.

•  Módulo de comerciantes: endpoints CRUD, validación de documento único, activación/desactivación.

•  Módulo de productos: endpoints CRUD, control de stock, activación/desactivación.

•  Módulo de pedidos: creación de pedido, validación de stock disponible, cambio de estado, modificación en estado abierto, cierre.

•  Módulo de recargas: creación, aprobación, rechazo y vinculación al pedido activo.

•  Módulo de sobrantes: actualización automática al registrar devolución, acumulación entre jornadas.

•  Módulo de liquidación: cálculo del total con precio definitivo del pedido.

•  Módulo de planillas: generación del archivo Excel con la estructura de Crem Helado.

## 3.2 Artefactos del frontend

•  Flujo de autenticación: pantalla de login, redirección por rol, persistencia de sesión, logout.

•  Navegación: Bottom Navigation Bar por rol, guards de rutas con go_router.

•  Pantallas del administrador: inicio, pedidos, inventario, comerciantes.

•  Pantallas del comerciante: inicio, catálogo, historial.

•  Flujo de creación de pedido: selección de productos, visualización de sobrante disponible, confirmación.

•  Flujo de cierre de jornada: registro de devolución, visualización del resumen de liquidación.

## 3.3 Artefactos de base de datos

•  Integridad referencial entre tablas: TMComerciantes, TMProductos, TDPedidos, TDDPedidos, TMSobrante.

•  Restricciones de unicidad: un pedido activo por comerciante por día.

•  Cálculo correcto del total de liquidación.

•  Actualización correcta de cantidad_disponible en TMProductos al confirmar un pedido.

•  Acumulación correcta de sobrantes en TMSobrante al registrar devoluciones.

# 4. Estrategia de Pruebas

La estrategia de pruebas define los tipos de pruebas a aplicar, las técnicas utilizadas y el orden de ejecución. Se adopta un enfoque progresivo siguiendo la jerarquía de pruebas del SWEBOK: de lo más granular (unitario) hacia lo más integral (aceptación), garantizando que cada nivel valide su ámbito antes de proceder al siguiente.

## 4.1 Pruebas Unitarias

Tiene como objetivo verificar que cada función, método y servicio del sistema produce el resultado esperado de forma aislada, sin dependencia de otros módulos, bases de datos reales o servicios externos.

Técnica aplicada

Prueba de caja negra para validar entradas y salidas esperadas. Prueba de caja blanca para verificar cobertura de ramas y condiciones en lógica crítica de negocio (cálculo de liquidación, validación de stock, actualización de sobrantes).

Herramientas

•  Backend: Jest — framework de pruebas integrado en NestJS. Se usa junto con @nestjs/testing para crear módulos de prueba aislados.

•  Frontend: flutter_test — paquete oficial de pruebas de Flutter. Permite probar widgets y lógica de negocio con el framework de pruebas de Dart.

•  Base de datos: consultas SQL directas en pgAdmin sobre datos de prueba aislados en un esquema de testing.

Componentes a probar

| ID | Componente | Capa | Descripción de la prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| PU-01 | AuthService.login() | Backend | Verificar que devuelve token JWT con credenciales válidas y lanza excepción con credenciales inválidas. |
| PU-02 | JwtAuthGuard | Backend | Verificar que permite requests con token válido y rechaza con token inválido o expirado. |
| PU-03 | OrdersService.createOrder() | Backend | Verificar que valida stock disponible antes de crear el pedido y lanza error si el stock es insuficiente. |
| PU-04 | LiquidationService.calculate() | Backend | Verificar que el cálculo (cantidad_cargue - cantidad_devuelta) × precio_unitario es correcto para múltiples líneas. |
| PU-05 | InventoryService.updateStock() | Backend | Verificar que solo descuenta unidades nuevas del stock, no el sobrante del comerciante. |
| PU-06 | SurplusService.update() | Backend | Verificar que acumula correctamente el sobrante de múltiples jornadas para un mismo comerciante y producto. |
| PU-07 | AuthNotifier (Riverpod) | Flutter | Verificar que al hacer login exitoso se almacena el token y se emite el estado autenticado. |
| PU-08 | CartNotifier (Riverpod) | Flutter | Verificar que agregar, quitar y modificar cantidades en el carrito actualiza correctamente el estado y el total. |
| PU-09 | Cálculo de liquidación (SQL) | BD | Verificar que la consulta de liquidación usa precio_unitario de TDDPedidos y no de TMProductos. |
| PU-10 | Restricción de pedido único diario (SQL) | BD | Verificar que la base de datos rechaza la inserción de un segundo pedido activo para el mismo comerciante en el mismo día. |

## 4.2 Pruebas de Integración

Las pruebas de integración verifican las interfaces y la interacción entre componentes o módulos del sistema que han sido probados individualmente, asegurando que trabajen correctamente en conjunto.

Estrategia de integración

Se aplica integración incremental ascendente (bottom-up): primero se integran los módulos de menor nivel (autenticación, productos) y progresivamente se integran los módulos de mayor complejidad (pedidos, sobrantes, liquidación) que dependen de los anteriores.

Herramientas

•  Thunder Client (extensión VS Code): prueba de endpoints REST durante el desarrollo.

•  Supertest (NestJS): pruebas de integración automatizadas de endpoints HTTP dentro del proyecto backend.

•  Dio (Flutter): cliente HTTP real contra el servidor de desarrollo local para validar contratos de la API.

Componentes a probar

| ID | Integración a probar | Descripción |
| --- | --- | --- |
| PI-01 | Flutter → POST /auth/login → JWT | El login desde la pantalla de Flutter llega al backend, el backend consulta la BD y retorna el token correcto con el rol. |
| PI-02 | Flutter → GET /products → Catálogo | El catálogo de productos se obtiene del backend y se renderiza correctamente en la pantalla del comerciante. |
| PI-03 | Flutter → POST /orders → BD | Al confirmar un pedido desde Flutter, el backend crea el registro en TDPedidos y TDDPedidos y descuenta el stock en TMProductos en una sola transacción. |
| PI-04 | Devolución → Actualización de sobrantes | Al registrar la devolución de un comerciante, el backend actualiza TDDPedidos.cantidad_devuelta y acumula en TMSobrante en la misma transacción. |
| PI-05 | Sobrante → Nuevo pedido | Al crear un nuevo pedido, el sistema consulta TMSobrante y el frontend muestra automáticamente el sobrante disponible por producto. |
| PI-06 | Liquidación → Cierre de pedido | Al marcar la liquidación, el backend calcula el total con precios congelados, lo guarda en TDPedidos.total_venta y cambia el estado a liquidado de forma atómica. |
| PI-07 | Backend → Firebase FCM → Dispositivo admin | Al crear un pedido nuevo, el backend llama a Firebase Admin SDK y el administrador recibe la notificación push en su dispositivo. |
| PI-08 | Backend → Cloudinary → URL imagen | Al subir una imagen de producto, el backend la envía a Cloudinary, recibe la URL y la almacena en TMProductos. |

## 4.3 Pruebas Estructurales

Las pruebas estructurales, también llamadas pruebas de caja blanca, evalúan la estructura interna del código. El criterio de cobertura mide en qué proporción se han ejecutado las sentencias, ramas y caminos del código durante las pruebas.

Criterio de cobertura objetivo

•  Cobertura de sentencias: mínimo 80% en servicios del backend.

•  Cobertura de ramas: 100% en funciones de cálculo de liquidación y validación de stock.

•  Cobertura de condiciones: todas las condiciones booleanas en guards y validadores deben evaluarse en true y false.

Herramientas

•  Jest --coverage (NestJS): genera reporte de cobertura en HTML mostrando líneas y ramas cubiertas.

•  flutter test --coverage (Flutter): genera archivo lcov.info procesable con herramientas de reporte.

Componentes críticos con cobertura 100% de ramas requerida

| ID | Componente | Justificación |
| --- | --- | --- |
| PE-01 | LiquidationService.calculate() | Afecta directamente el monto que paga el comerciante. Un error aquí tiene impacto financiero real. |
| PE-02 | OrdersService.validateStock() | Una validación incorrecta puede resultar en despacho de unidades inexistentes, inconsistencia en inventario. |
| PE-03 | SurplusService.accumulate() | La acumulación incorrecta de sobrantes afecta todos los pedidos posteriores del comerciante. |
| PE-04 | JwtStrategy.validate() | Un error en la validación del token puede comprometer la seguridad del control de acceso por rol. |
| PE-05 | go_router redirect guard (Flutter) | Un error en el guard puede permitir que un comerciante acceda a pantallas del administrador. |

## 4.4 Pruebas de Rendimiento

Las pruebas de rendimiento evalúan el comportamiento del sistema bajo condiciones de carga específicas, midiendo tiempos de respuesta, throughput y uso de recursos para verificar el cumplimiento de los requisitos no funcionales de rendimiento.

Herramientas

•  Artillery.io: herramienta de pruebas de carga HTTP para el backend NestJS. Permite simular múltiples usuarios concurrentes haciendo peticiones a los endpoints.

•  Flutter DevTools — Performance tab: herramienta oficial de Flutter para medir tiempos de renderizado de pantallas y detectar jank (caídas de framerate).

•  pgAdmin — Query Tool: medir el tiempo de ejecución de consultas SQL críticas (liquidación, sobrantes).

Escenarios de prueba de rendimiento

| ID | Escenario | Métrica objetivo | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | Carga simultánea: 10 comerciantes hacen login al mismo tiempo (hora pico de apertura) | Tiempo de respuesta < 3s para todos | Artillery.io |
| PR-02 | Creación de 5 pedidos concurrentes con validación de stock | Sin condiciones de carrera; stock consistente al finalizar | Artillery.io |
| PR-03 | Consulta del historial de pedidos con 6 meses de datos acumulados | Tiempo de respuesta < 3s | Thunder Client + pgAdmin |
| PR-04 | Generación de planilla Excel con 4 días y 10 comerciantes | Tiempo de generación < 5s | Thunder Client |
| PR-05 | Navegación entre pantallas principales en Flutter | Transición < 2s; 60 fps estables | Flutter DevTools |
| PR-06 | Carga del catálogo de productos con imágenes desde Cloudinary | Primera carga < 3s; cache inmediato en accesos posteriores | Flutter DevTools |
| PR-07 | Consulta SQL de liquidación con precio congelado en TDDPedidos | Tiempo de ejecución < 1s | pgAdmin Query Tool |

## 4.5 Pruebas de Aceptación

Las pruebas de aceptación determinan si el sistema satisface los criterios de aceptación definidos y permiten al cliente evaluar si el sistema es aceptable para su propósito. Validan que el sistema cumple con las necesidades y requisitos del negocio en condiciones reales de uso.

Tipo de prueba de aceptación

Se aplica User Acceptance Testing (UAT): la administradora del negocio opera el sistema de forma autónoma siguiendo escenarios reales del día a día, sin asistencia de los desarrolladores, y evalúa si el sistema es correcto y usable.

Criterios de aceptación

•  El flujo completo de una jornada (pedido → despacho → devolución → liquidación) puede completarse en menos tiempo que el proceso manual actual.

•  La administradora puede crear un pedido, registrar una devolución y obtener el total a cobrar sin asistencia de los desarrolladores.

•  Los sobrantes del día anterior aparecen automáticamente al crear un nuevo pedido.

•  La planilla Excel generada tiene la estructura correcta y puede cargarse en la plataforma de Crem Helado sin modificaciones.

•  Los mensajes de error son comprensibles para un usuario sin formación técnica.

Escenarios de prueba de aceptación

| ID | Escenario | Actor | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PA-01 | La administradora abre la app, inicia sesión y ve el resumen del día. | Administrador | Accede al dashboard sin errores y visualiza el estado de pedidos del día. |
| PA-02 | Un comerciante inicia sesión y realiza su pedido del día seleccionando 3 productos. | Comerciante | El pedido se registra, el stock se descuenta y la admin recibe la notificación push. |
| PA-03 | La admin verifica que el sobrante del día anterior aparece en el nuevo pedido del comerciante. | Administrador | El sistema muestra automáticamente el sobrante acumulado sin que el comerciante lo ingrese manualmente. |
| PA-04 | Al final del día, la admin registra la devolución y el sistema calcula el total. | Administrador | El total calculado coincide con el cálculo manual de la admin (validación cruzada). |
| PA-05 | La admin genera la planilla de los últimos 4 días y la descarga. | Administrador | El archivo Excel descargado tiene el formato correcto de Crem Helado y puede abrirse sin errores. |
| PA-06 | Un comerciante intenta acceder a la pantalla de gestión de comerciantes. | Comerciante | El sistema lo redirige a su pantalla de inicio sin mostrar contenido del administrador. |
| PA-07 | Se intenta crear un segundo pedido para un comerciante que ya tiene uno activo. | Comerciante | El sistema muestra un mensaje claro indicando que ya existe un pedido activo para la jornada. |

# 5. Criterios de Entrada y Salida

El SWEBOK establece que deben definirse criterios explícitos que determinen cuándo se puede iniciar cada nivel de prueba (criterios de entrada) y cuándo se considera que dicho nivel ha sido completado satisfactoriamente (criterios de salida).

## 5.1 Criterios de entrada

| Nivel de prueba | Criterios de entrada requeridos |
| --- | --- |
| Pruebas unitarias | El componente o módulo a probar está completamente codificado. Compila sin errores. El entorno de prueba (Jest / flutter_test) está configurado. |
| Pruebas de integración | Todos los módulos involucrados superaron sus pruebas unitarias. El servidor de desarrollo está en ejecución. La base de datos de prueba está inicializada con datos semilla (seed). |
| Pruebas estructurales | Las pruebas unitarias existen y pueden ejecutarse. Las herramientas de cobertura (Jest --coverage, flutter test --coverage) están configuradas. |
| Pruebas de rendimiento | El backend está desplegado en el entorno de staging. Artillery.io y Flutter DevTools están instalados y configurados. |
| Pruebas de aceptación | Las pruebas de sistema han sido completadas sin defectos críticos abiertos. El entorno de staging está disponible con datos representativos del negocio real. |

## 5.2 Criterios de salida

| Nivel de prueba | Criterios de salida (condiciones para considerar el nivel completado) |
| --- | --- |
| Pruebas unitarias | El 100% de los casos de prueba unitarios definidos han sido ejecutados. El 80% de los servicios del backend tienen cobertura de sentencias. Las funciones críticas tienen 100% de cobertura de ramas. Cero defectos críticos abiertos. |
| Pruebas de integración | Todos los flujos de integración definidos (PI-01 a PI-08) han sido ejecutados y producen el resultado esperado. Las transacciones de base de datos mantienen la integridad en todos los casos probados. |
| Pruebas estructurales | Los componentes PE-01 a PE-05 tienen 100% de cobertura de ramas verificada. El reporte de cobertura ha sido generado y revisado por el equipo. |
| Pruebas de rendimiento | Los escenarios PR-01 a PR-07 cumplen las métricas objetivo definidas. No se presentan errores HTTP 5xx bajo la carga de prueba definida. |
| Pruebas de aceptación | Los 7 escenarios de aceptación (PA-01 a PA-07) son aprobados por la administradora del negocio. El total calculado por el sistema coincide con el cálculo manual en al menos 3 jornadas de prueba reales. |

# 6. Tareas y Responsabilidades

| Tarea | Responsable principal | Responsable de revisión |
| --- | --- | --- |
| Diseño y escritura de casos de prueba unitarios del backend | Elkin Asdrubal Duarte Fonseca | Éfren Dayef Vásquez Rondón |
| Ejecución de pruebas unitarias del backend (Jest) | Elkin Asdrubal Duarte Fonseca | Éfren Dayef Vásquez Rondón |
| Diseño y escritura de casos de prueba unitarios del frontend | Éfren Dayef Vásquez Rondón | Elkin Asdrubal Duarte Fonseca |
| Ejecución de pruebas unitarias del frontend (flutter_test) | Éfren Dayef Vásquez Rondón | Elkin Asdrubal Duarte Fonseca |
| Pruebas unitarias sobre consultas SQL críticas | Elkin Asdrubal Duarte Fonseca | Éfren Dayef Vásquez Rondón |
| Ejecución de pruebas de integración (Thunder Client / Supertest) | Equipo completo | Equipo completo |
| Análisis de reportes de cobertura estructural | Equipo completo | Equipo completo |
| Configuración y ejecución de pruebas de rendimiento (Artillery) | Elkin Asdrubal Duarte Fonseca | Éfren Dayef Vásquez Rondón |
| Pruebas de rendimiento del frontend (Flutter DevTools) | Éfren Dayef Vásquez Rondón | Elkin Asdrubal Duarte Fonseca |
| Coordinación y acompañamiento de pruebas de aceptación con la admin | Equipo completo | Administradora del negocio |
| Registro y seguimiento de defectos | Quien detecta el defecto | Equipo completo |
| Elaboración del reporte final de pruebas | Equipo completo | Equipo completo |

# 7. Entorno y Herramientas de Prueba

## 7.1 Entornos de ejecución

| Entorno | Descripción | Uso |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo local | Backend NestJS en localhost:3000, PostgreSQL local, emulador Android en Android Studio. | Pruebas unitarias y de integración durante el desarrollo. |
| Staging (Railway/Render) | Backend desplegado en la nube con base de datos PostgreSQL en producción separada de datos reales. | Pruebas de rendimiento, pruebas de aceptación y validación final. |
| Dispositivo físico Android | Smartphone Android real conectado por USB o mediante APK de prueba. | Pruebas de aceptación con la administradora del negocio. |

7.2 Herramientas de prueba

| Herramienta | Versión | Capa | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Jest | 29.x (incluida en NestJS) | Backend | Pruebas unitarias y de integración del backend. Generación de reportes de cobertura. |
| @nestjs/testing | Misma versión de NestJS | Backend | Creación de módulos de prueba aislados para servicios y controladores. |
| Supertest | 6.x | Backend | Pruebas de integración HTTP sobre los endpoints de la API REST. |
| flutter_test | Incluida en Flutter SDK | Flutter | Pruebas unitarias de widgets, providers de Riverpod y lógica de negocio del frontend. |
| Artillery.io | 2.x | Rendimiento | Pruebas de carga y concurrencia sobre los endpoints del backend. |
| Flutter DevTools | Incluida en Flutter SDK | Flutter | Análisis de rendimiento de la UI: framerates, tiempos de renderizado, uso de memoria. |
| Thunder Client | Extensión VS Code | Integración | Prueba manual de endpoints REST durante el desarrollo y pruebas exploratorias. |
| pgAdmin 4 | 7.x | Base de datos | Ejecución y medición de consultas SQL críticas en el entorno de desarrollo. |
| GitHub Actions | Nube | CI | Ejecución automática de pruebas unitarias en cada push al repositorio. |

# 8. Riesgos del Proceso de Pruebas y Contingencias

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Contingencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Curva de aprendizaje de Jest y flutter_test retrasa la escritura de pruebas unitarias. | Alta | Medio | Priorizar las pruebas de los módulos de mayor riesgo (liquidación, stock, sobrantes) y reducir el alcance de pruebas en módulos CRUD simples. |
| El emulador Android no reproduce exactamente el comportamiento del dispositivo físico. | Media | Medio | Ejecutar las pruebas de aceptación únicamente en dispositivo físico real, no en emulador. |
| La administradora del negocio no tiene disponibilidad para las pruebas de aceptación. | Media | Alto | Coordinar las sesiones de prueba con mínimo 2 semanas de anticipación y definir una fecha alternativa. |
| Firebase FCM no entrega notificaciones en el entorno de prueba. | Baja | Medio | Configurar un proyecto Firebase de prueba separado del de producción para evitar interferencias. |
| Defectos en la lógica de liquidación detectados tardíamente en pruebas de aceptación. | Baja | Alto | Priorizar la cobertura 100% de ramas en LiquidationService durante las pruebas unitarias para detectar defectos tempranamente. |

# 9. Cronograma de Pruebas

Las pruebas se ejecutan de forma paralela al desarrollo, no como una fase separada al final. Cada módulo se prueba a medida que se desarrolla.

| Fase de prueba | Semanas | Paralelo con |
| --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias — Backend (módulos Auth, Productos, Comerciantes) | Sem. 4 – 6 | Desarrollo del backend |
| Pruebas unitarias — Backend (módulos Pedidos, Sobrantes, Liquidación) | Sem. 6 – 8 | Desarrollo del backend |
| Pruebas unitarias — Frontend (Flutter) | Sem. 5 – 10 | Desarrollo del frontend |
| Pruebas unitarias — Base de datos (SQL crítico) | Sem. 5 – 8 | Definición del esquema y migraciones |
| Pruebas estructurales (análisis de cobertura) | Sem. 8 – 10 | Integración frontend–backend |
| Pruebas de integración (API + BD + Flutter) | Sem. 9 – 12 | Integración frontend–backend |
| Pruebas de rendimiento | Sem. 12 – 13 | Pruebas y corrección de errores |
| Pruebas de aceptación con la administradora | Sem. 13 – 14 | Despliegue en staging |